## Slide 1: Modele CMMI
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 6

## Slide 2: Plan wykładów
11.03 Zasady skutecznego działania
18.03 Kontrola jakości oprogramowania
1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
15.04 Standardy serii ISO 9000
29.04 Modele CMMI
29.04 Inżynieria wymagań
6.05 Zarządzanie projektami i PRINCE2
13.05 Personal Software Process
20.05 Team Software Process
3.06 Rational Unified Process
10.06 Zwinne metodyki programowania
17.06 Projekty dyplomowe i XPrince

## Slide 3: CMM: Capability Maturity Model
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
Organizacje programistyczne
SEI, Pittsburg, USA
1989-1993

## Slide 4: CMMI
Modele CMM/CMMI (dyscypliny):
Inżynieria systemów (SE)
Inżynieria oprogramowania (SW)
Zintegrowany rozwój produktu i procesu (IPPD)
Zlecenia i dostawcy (SS = Supplier Sourcing)

## Slide 5: Popularność dyscyplin
Razem 223 organizacje
SE/SW
SW
SE
SE/SW/
IPPD/SS
SE/SW/SS
SE/SW/IPPD

## Slide 6: Składniki modelu CMMI
Poziomy dojrzałości
Obszar procesu 2
Obszar procesu n
Obszar procesu 1
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący

## Slide 7: Składniki modelu CMMI
Poziomy dojrzałości
Obszar procesu 2
Obszar procesu n
Obszar procesu 1
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Monitorowanie i kontrola przedsięw.
Zarządzanie podzleceniami
Pomiary i analiza
Zapewnienie jakości proc. i prod.
Zarządzanie konfiguracją

## Slide 8: Składniki modelu CMMI
Poziomy dojrzałości
Praktyki generyczne
Obszar procesu 2
Obszar procesu n
Obszar procesu 1
Cele generyczne
Cele specyficzne
Praktyki specyficzne
Zobowiązanie
do działania
Zdolność
do działania
Kierowanie
implementacją
Weryfikacja
implementacji
Wspólne cechy

## Slide 9: Składniki wymagane i oczekiwane
Poziomy dojrzałości
Praktyki generyczne
Obszar procesu
Cele generyczne
Cele specyficzne
Praktyki specyficzne
Wymagane
Oczekiwane

## Slide 10: CMMI: Obszary procesu na poziomie 2
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
Zarządzanie wymaganiami (1; 5)
Planowanie przedsięwzięcia (3; 14)
Monitorowanie i kontrola przedsięw. (2; 10)
Zarządzanie podzleceniami (2; 7)
Pomiary i analiza (2; 8)
Zapewnienie jakości proc. i prod. (2; 4)
Zarządzanie konfiguracją (3; 7)
Cele specyficzne
Praktyki specyficzne
Cele spec.: 15
Praktyki spec.: 55

## Slide 11: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Pozostałe obszary
Praktyki generyczne
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 12: Zarządzanie wymaganiami
SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami.
SP 1.1 Doprowadź do jednolitego rozumienia wymagań
pochodzących z różnych źródeł.
Wymagania
System ma mieć prosty interfejs użytkownika.
C:\app kasa
2 340
_

## Slide 13: Zarządzanie wymaganiami
SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami.
SP 1.2 Uzyskaj akceptację wymagań ze strony wszystkich
uczestników przedsięwzięcia.
Wymagania
System ma umożliwiać sprzedaż książek przez Internet.
OK.
OK.

## Slide 14: Zarządzanie wymaganiami
SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami.
SP 1.3 Zarządzaj zmianami wymagań pojawiającymi się
w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
Wymagania
System ma umożliwiać sprzedaż książek przez Internet.
A zwroty książek?!

## Slide 15: Zarządzanie wymaganiami
SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami.
SP 1.4 Utrzymuj dwukierunkową możliwość śledzenia
zależności między wymaganiami a planami i produktami.
Wymagania dot. komórki
Plan
Oprogramowanie
Przypadki testowe
Wymag. dot. książki tel.
Wymag. dot. sprzętu
Wymag. dot. PDA

## Slide 16: Zarządzanie wymaganiami
SG1. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami.
SP 1.5 Wykrywaj niespójności między wymaganiami
a planami i produktami.
Wymagania
Testy akceptacyjne

## Slide 17: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Pozostałe obszary
Praktyki generyczne
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 18: Planowanie przedsięwzięcia
SG 1 Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SG 3 Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane.

## Slide 19: Planowanie przedsięwzięcia
SG 1 Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane
SP 1.1 Ustal na wysokim poziomie abstrakcji strukturę
hierarchiczną produktów stanowiącą oszacowanie zakresu.
Księgarnia internetowa
Wymagania
Plan
Kod
Automatyczne przypadki testowe
Work Breakdown Structure (WBS)

## Slide 20: Planowanie przedsięwzięcia
SG 1 Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane
SP 1.2 Ustal i pielęgnuj oszacowania atrybutów produktów i zadań.
Głównie rozmiar kodu.

## Slide 21: Planowanie przedsięwzięcia
SG 1 Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane
SP 1.3 Zdefiniuj fazy cyklu życia przedsięwzięcia.
Wymagania
Projekt
Kodowanie
Testowanie

## Slide 22: Planowanie przedsięwzięcia
SG 1 Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane
SP 1.4 Oszacuj pracochłonność i koszt.
COCOMO II

## Slide 23: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.1 Ustal i pielęgnuj budżet oraz harmonogram przedsięwzięcia

## Slide 24: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.2 Identyfikuj i analizuj czynniki ryzyka
Skala:
0 – minimum
4 – maksimum

## Slide 25: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.3 Zaplanuj zarządzanie danymi przedsięwzięcia
Jakie dane zbierać?
Które z nich mają trafić do klienta?
Gdzie je przechowywać?
Co z ochroną tych danych?
Kto będzie odpowiedzialny?

## Slide 26: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.4 Zaplanuj zasoby potrzebne do realizacji przedsięwzięcia
I jeszcze biurka!

## Slide 27: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.5 Oceń wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji
przedsięwzięcia
Wanted:
. Java programmer
. Web designer

## Slide 28: Planowanie przedsięwzięcia
SG 2 Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem
SP 2.7 Ustanów i pielęgnuj zwartość całego planu przedsięwzięcia
Plan przedsięwzięcia
Cykl życia przedsięwzięcia
Zadania techniczne i zarządcze
Harmonogram i budżet
Zarządzanie danymi
Zarządzanie ryzykiem
Potrzebne zasoby i umiejętności
Udziałowcy przedsięwzięcia

## Slide 29: Planowanie przedsięwzięcia
SG 3 Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane
SP 3.1 Dokonaj przeglądu wszystkich planów, które mają wpływ
na realizację przedsięwzięcia
Komórka
Sprzęt
Książka tel.
PDA
Plan budowy sprzętu
Plan budowy książki tel.
Plan budowy PDA
Plan budowy komórki

## Slide 30: Planowanie przedsięwzięcia
SG 3 Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane
SP 3.2 Doprowadź do równowagi między oszacowanymi
a dostępnymi zasobami
5 osób
7 osób
Potrzeba
Mamy

## Slide 31: Planowanie przedsięwzięcia
SG 3 Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane
SP 3.3 Uzyskaj akceptację udziałowców przedsięwzięcia
zaangażowanych w jego realizację
Proszę o akceptację!
Akceptuję przedstawiony plan przedsięwzięcia.
........................
(data i podpis)

## Slide 32: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Pozostałe obszary
Praktyki generyczne
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 33: Pozostałe obszary
Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia
SG 1. Monitoruj przedsięwzięcie w
oparciu o plan
SG 2. Zarządzaj działaniami
korygującymi aż do ich zakończenia
Przed nami opóźnienia!

## Slide 34: Pozostałe obszary
Pomiary i analiza
SG 1. Dopasuj czynności pomiarowe do
potrzeb informacyjnych
SG 2. Dostarcz wyniki pomiarów

## Slide 35: Pozostałe obszary
Zapewnianie jakości procesu i produktów
SG 1. Obiektywnie oceniaj zgodność realizowanych
procesów i ich produktów z ich opisami
SG 2. Problemy niezgodności są odnotowywane,
komunikowane i rozwiązywane
Proces
Opis procesu

## Slide 36: Pozostałe obszary
Zarządzanie konfiguracją
SG 1. Ustanawiane są linie bazowe (baselines) produktów
SG 2. Zmiany w produktach są śledzone i pod kontrolą
SG 3. Jest utrzymywana spójność między liniami bazowymi
Znów testy sobie,
a wymagania sobie!

## Slide 37: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Pozostałe obszary
Praktyki generyczne
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 38: Składniki wymagane i oczekiwane
Poziomy dojrzałości
Praktyki generyczne
Obszar procesu
Cele generyczne
Cele specyficzne
Praktyki specyficzne
Wymagane
Oczekiwane

## Slide 39: Praktyki generyczne
GG 1. Instytucjonalizacja zarządzanego procesu
Ustanów politykę organizacji
Planuj proces
Dostarcz zasoby
Przydziel odpowiedzialność
Szkol ludzi
Zarządzaj konfiguracjami
Identyfikuj i angażuj odpowiednich udziałowców
Monitoruj i kontroluj proces
Obiektywnie oceniaj zgodność
Przeglądaj status z kierownictwem wyższego szczebla

## Slide 40: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Pozostałe obszary
Praktyki generyczne
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 41: Profil dojrzałości wg SEI
Kwiecień 2002 – Grudzień 2003
223 oceny
200 organizacji
848 przedsięwzięć
43% organizacji spoza USA
Process Maturity Profile
CMMI v1.1
SCAMPI v1.1 Appraisal Results
2003 Year End Update
SEI, March 2004.

## Slide 42: CMMI, czyli dwa w jednym
Reprezentacja poziomowa
(CMM)
1. Początkowy
2. Zarządzany
3. Zdefiniowany
4. Zarz. ilościowo
5. Optymalizujący
Poziomy dojrzałości
Reprezentacja ciągła
(ISO 15504)
Poz. możliwości
1. Wykonywany
2. Zarządzany
3. Zdefiniowany
4. Zarz. il.
5. Optymaliz.
0. Niekompletny
Obszary
Zarządz.
wymag.
Planow.
Monitor.
i kontrola

## Slide 43: Model poziomowy czy ciągły
Poziomowy
Ciągły
Razem 223 organizacje

## Slide 44: Profil dojrzałości wg SEI
Początkowy
Zarządzany
Zdefiniowany
Zarządzany
ilościowo
Optymalizujący
9.5%
29.7%
27.7%
5.4%
27.7%

## Slide 45: Oceniane organizacje wg kategorii
Organizacje komercyjne
Dostawcy dla wojska/rządu
Agencje wojskowe lub rządowe
USA
Spoza USA

## Slide 46: Podsumowanie
At last!
Poziomy, obszary, cele i praktyki CMMI
Cele i praktyki specyficzne i generyczne
Poziom 2 CMMI

## Slide 47: Pytania?
?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?

## Slide 49: CMMI
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
CMMI = CMM Integration
Capability Maturity Model for Software, SW-CMM
Electronic Industries Alliance Interim Standard, EIA/IS 731
Integrated Product Development CMM, IPD-CMM
International Organization for Standardization + International Electrotechnical Commision (ISO/IEC), 15504 TR for Software Process Assessment

## Slide 50: CMMI
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
Capability Maturity Model Integration (CMMI), Version 1.1
CMMI for Systems Engineering and Software Engineering (CMMI-SE/SW,V1.1)
Staged Representation, CMU/SEI-2002-TR-002, December 2001.
643 strony!!!

## Slide 51: Plan wykładu
Zarządzanie wymaganiami
Planowanie przedsięwzięcia
Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia
Pomiary i analiza
Zapewnianie jakości procesów i produktów
Zarządzanie konfiguracją
Profil CMMI 2002-2003
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe