## Slide 1: XPrince i projekty dyplomowe
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 12

## Slide 2: Plan wykładów
11.03 Zasady skutecznego działania
18.03 Kontrola jakości oprogramowania
1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
15.04 Standardy serii ISO 9000
29.04 Modele CMMI
29.04 Inżynieria wymagań
6.05 Zarządzanie projektami i PRINCE2
20.05 Personal Software Process
3.06 TSP & RUP
10.06 Zwinne metodyki programowania
17.06 Projekty dyplomowe i XPrince

## Slide 3: Od XP do XPrince
Zalety XP:
Silna orientacja na klienta
Przyrosty i krótkie wydania
„Test-first coding”
Refaktoryzacja
Gra planistyczna etc.

## Slide 4: Od XP do XPrince
Słabości XP:
Brak dokumentacji
„Klient na miejscu”
Zbyt krótka perspektywa planistyczna
Ryzyko biznesowe dominuje nad tech.
Metoda zarządzania projektem nie budzi zaufania
Jak rozwiązać te problemy
i zachować zwinność?

## Slide 5: Nasz pomysł
XPrince
eXtreme Programming
in controlled environments
XP
PRINCE 2
Rational Unified Process

## Slide 6: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Zespół XPrince
Cykl życia projektu
Artefakty w XPrince
Projekty inżynierskie i SDS
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 7: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Zespół XPrince
Cykl życia projektu
Artefakty w XPrince
Projekty inżynierskie i SDS
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 8: Role w TSP
Lider zespołu
Kier. rozwoju
Kier. planowania
Kier. jakości
Kier. wspomagania

## Slide 9: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Kierownik Zespołu
Kierownik Zespołu
Zarząd Przedsięwzięcia
Reprezentant użytkowników
Dyrektor
Reprezentant dostawcy
Kierownik przedsięwzięcia
Kontrola przedsięwzięcia
Kierownik zespołu
Pomocnik kierownika

## Slide 10: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Zarząd Przedsięwzięcia
Reprezentant użytkowników
Dyrektor
Reprezentant dostawcy
Kierownik przedsięwzięcia
Kontrola przedsięwzięcia

## Slide 11: Role w XP
Klient
Trener
Tropiciel
Tester
Programiści

## Slide 12: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Zarząd Przedsięwzięcia
Reprezentant użytkowników
Dyrektor
Reprezentant dostawcy
Kierownik przedsięwzięcia
Kontrola przedsięwzięcia
Programiści
Klient

## Slide 13: Role w RUP
Kierownik projektu
Tester
Programista
Analityk
Architekt

## Slide 14: Role w RUP
Analityk

## Slide 15: Role w RUP
Analityk
Architekt
Fred Brooks
OS/360, IBM

## Slide 16: Zespół

## Slide 17: Zespół XPrince
XP
Prince 2
Kierownik Zespołu
Kierownik Zespołu
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewodn.
Reprezentant dostawcy
Kierownik = Trener
Kontrola projektu
Informatycy
Architekt=Trener
Analityk=Klient

## Slide 18: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Zespół XPrince
Cykl życia projektu
Artefakty w XPrince
Projekty inżynierskie i SDS
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 19: Cykl życia projektu wg PRINCE 2
16.10 |  | 27.11 |  | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 1.07
Przygot. założeń projektu |  | Inicjowa-nie projektu |  | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Zamknięcie projektu

## Slide 20: Cykl życia projektu wg XP
Wydanie 2
Wydanie 1
Przyrost 1
Przyrost 2
Przyrost 1
Przyrost 2

## Slide 21: Fazy w RUP
Inception
Rozpoczęcie
Elaboration
Dopracowanie
Construction
Konstrukcja
Transition
Wdrożenie

## Slide 22: Cykl życia projektu wg XPrince
16.10 | 27.11 | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 8.07
Założe-nia projektu | Cel i zakres | Archi-tektura | Wydanie 1 | Wydanie 2 | Wydanie 3 | Zamknię-cie projektu
 | Model bizneso-wy | Przyrost 1 | Przyrost 1 | Przyrost 1 | Przyrost 1 | 
 | Zakres systemu | Przyrost 2 | Przyrost 2 | Przyrost 2 | Przyrost 2 | 
 |  |  | Wdroże-nie | Wdroże-nie | Wdroże-nie | 

## Slide 23: Wzrost liczebności zespołu
16.10 | 27.11 | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 8.07
Założe-nia projektu | Cel i zakres | Archi-tektura | Wydanie 1 | Wydanie 2 | Wydanie 3 | Zamknię-cie projektu
Kierownik
Analityk
Architekt + 1 informatyk
Pełen zespół

## Slide 24: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Zespół XPrince
Cykl życia projektu
Artefakty w XPrince
Projekty inżynierskie i SDS
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 25: Kluczowe role w XPrince
Kierownik proj.
Analityk
Architekt
Czas
Czas

## Slide 26: Artefakty w XPrince
Cel i zakres
Model biznesowy i zakres systemu
Najważniejsze przypadki użycia
Wizja arch. i narzędzia
Artefakty tymczasowe
Artefakty pielęgnowane
Plan etapu
Wstęp. plan proj.

## Slide 27: Model biznesowy
Którą wybrać?
Spec.
2
Spec.
3
Spec.
4
Spec.
5
Spec.
6
Spec.
7
Spec.
1
Studia inżynierskie
(6 semestrów)
System wspomagający rekrutację studentów na studia magisterskie.

## Slide 28: Model biznesowy: Aktorzy
System
Student
Dziekan

## Slide 29: Model biznesowy: Przypadki użycia
Dziekan:
Ustala liczbę miejsc dla każdej specjalności mgr.
Otrzymuje listę studentów przypisanych do specjalności mgr.
Student:
Wyraża swoje preferencje przez podanie swojego rankingu specjalności.
Zostaje poinformowany o specjalności, na którą się dostał.

## Slide 30: Model biznesowy: Obiekty informacyjne
Liczba miejsc na spec. mgr 2004
Gospodarka elektroniczna: 24
Inteligentne sys. wspomagania decyzji: 24
Inżynieria oprogramowania: 24
Projektowanie i eksploat. sys. informat.: 36
Liczba miejsc
Jan Kowalski Grupa: I1 Indeks: 55 444
Indywidualny ranking spec. mgr
Gospodarka elektroniczna: 2
Inżynieria oprogramowania: 1
Projektowanie i eksploat. sys. informat.: 3
Ranking specjalności
Lista studentów

## Slide 31: Artefakty w XPrince
Cel i zakres
Model biznesowy i zakres systemu
Najważniejsze przypadki użycia
Wizja arch. i narzędzia
Artefakty tymczasowe
Artefakty pielęgnowane
Plan etapu
Wstęp. plan proj.

## Slide 32: Przykład przypadku użycia
Zarejestruj IO
Aktor: Rejestrator IO
Cel: Zarejestrować w systemie nową IO.
Zdarzenie: Rejestrator otrzymał wniosek papierowy.
Główny scenariusz
Rejestrator IO: Wprowadza NIP lub REGON IO.
System: Sprawdza poprawność wprowadzonego NIP/REGON.
Rejestrator: Wprowadza pozostałe dane identyfikacyjne IO.
System: Weryfikuje poprawność składniową wprowadzonych danych.
Rejestrator: Wprowadza dane dotyczące jednostek IO.
. . .

## Slide 33: Artefakty w XPrince
Cel i zakres
Architektura
Specyfikacja wymag.
Prototyp funkcj.
Platform. test. akcept.
Wstępny prototyp (kod + przypadki testowe)
Projekt GUI
Plan etapu
Zakt. plan proj.
Artefakty tymczasowe
Artefakty pielęgnowane
Model biznesowy i zakres systemu
Najważniejsze przypadki użycia
Wizja arch. i narzędzia
Plan etapu
Wstęp. plan proj.

## Slide 34: Artefakty w XPrince
Cel i zakres
Architektura
Wydanie 1
Testy akceptacyjne
Wydanie 1
(kod + przypadki test.)
Podręcznik użytkow.
Plan etapu
Zakt. plan proj.
Artefakty tymczasowe
Artefakty pielęgnowane
Model biznesowy i zakres systemu
Najważniejsze przypadki użycia
Wizja arch. i narzędzia
Plan etapu
Wstęp. plan proj.
Specyfikacja wymag.
Prototyp funkcj.
Platform. test. akcept.
Wstępny prototyp (kod + przypadki testowe)
Projekt GUI
Plan etapu
Zakt. plan proj.

## Slide 35: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Zespół XPrince
Cykl życia projektu
Artefakty w XPrince
Projekty inżynierskie i SDS
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 36: Studio Rozwoju Oprogramowania
Od 1998. Corocznie 11-12 przedsięwzięć realizowanych w zespołach 8-osobowych (III + IV + V rok)
OK
Alcatel
ComArch
Domdata
Kjellin (Szwecja)
Projekty Bankowe Polsoft
Rodan System
Talex
Varico
. . .

## Slide 37: Struktura pracy dyplomowej
1 Wprowadzenie
2 Modelowanie biznesowe systemu
3 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych
4 Wymagania pozafunkcjonalne
5 Interfejs użytkownika i testy akceptacyjne
6 Architektura systemu
7 Opis implementacji
8 Opis realizacji przedsięwzięcia
9 Zebrane doświadczenia
10 Zakończenie
Literatura
Dodatki

## Slide 38: Trzy tryby programowania
Programowanie indywidualne - Ind
1 osoba – 1 komputer – 1 zadanie
Programowanie parami - XP
2 osoby – 1 komputer – 1 zadanie
Programowanie parami - SbS
2 osoby – 2 komputery – 1 zadanie

## Slide 39: Czas pracy nad zadaniami (średni)
Ind
XP
SbS
Ind
XP
SbS

## Slide 40: Podsumowanie
Koniec!
Zespół XPrince
Cykl życia wg XPrince
Artefakty
Projekty dyplomowe i SDS

## Slide 41: e-SDS
Jerzy Nawrocki

## Slide 42: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?

## Slide 43: Plan wykładu
Wstęp
Procesy TSP
TSP a PSP
Role w TSP
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu