| Imię i nazwisko; Nr indeksu; Grupa dziek. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

A

Inżynieria oprogramowania II

## 18.06.04 – 30 minut

Nadzór projektu

Komitet sterujący

Reprezent. użytkowników

Klient

Reprezent. dostawcy

Kierownik projektu

Pomoc. kierownika

Kierownik zespołu

1. Uzupełnij podany diagram struktury zarządzania przedsięwzięciem zgodnej z PRINCE 2:

2. Wg Rogera Pressmana pracochłonność testowanie stanowi ...........% do .........% całkowitej pracochłonności. W przypadku systemów krytycznych jest to ..........% do ..........%.

30

40

70

80

3. W pewnej organizacji zebrano następujące dane historyczne:

| Średnia liczba błędów na 1 000 LOC | 20 |
| --- | --- |
| Średnia pracochłonność wykrycia 1 błędu poprzez testowanie | 5 godz. |
| Skuteczność inspekcji | 75% |
| Prędkość inspekcji 3-osobowej | 100 LOC/godz. |

Oszacuj, w oparciu o te dane, pracochłonność optymalnie zorganizowanej kontroli jakości (inspekcje + testy) dla aplikacji o rozmiarze 80 000 LOC.

4 400

Odp.:

Przedstaw uzasadnienie swojej odpowiedzi:

Czas inspekcji: CzIn = 80 000 / 100 = 800 godz.

Prac. inspekcji: PrIn = 3 x 800 godz. = 2 400 godz.

Liczba błędów: LiB = 20 x 80 = 1 600 bł.

Błędy wykryte przez ins. BIn=75% z LiB = 1200 bł

Błędy wykryte w test. BTst = LiB – Bin = 400 bł.

Pracochłonność test. PrTst= 5 x BTst = 2 000 godz.

Łączna pracochł. = PrIn + PrTst = 4 400 godz.

4. Z analizy aplikacji napisanych przez firmę X w języku Java wynika, że metody mają rozmiary od 5 do 320 linii kodu. W firmie X zdecydowano się na stosowanie 3-stopniowej rozmytej skali  rozmiaru: krótka metoda, średnia i długa. Oszacuj rozmiar kodu 10 średniej długości metod.

400

Odp.:

Uzasadnienie odpowiedzi:

p = współczynnik skali

s = liczba stopni = 3

p3 = 320 / 5 = 64 = 43, czyli p = 4

Przedział krótkich = <5, 5 x p> = <5, 20>

Przedział średnich = <20, 20 x p> = <20, 80>

Przedział długich = <80, 80 x 4> = <80, 320>

Krótka = śred_geom(5, 20)=sqrt(5 x 20)= 10 LOC

Średnia = Krótka x p = 10 x 4 = 40 LOC

Długa = Średnia x p = 40 x 4 = 160 LOC

10 Średnich metod = 10 x 40 = 400 LOC

5. W standardzie IEEE 830 przedstawiono 8 kryteriów oceny dokumentu SRS. Podaj 5 z nich.

#### Poprawność

Jednoznaczność

Kompletność

Spójność

Informacja o ważności i stabilności

Weryfikowalność

Modyfikowalność

Możliwość śledzenia powiązań