Imię i nazwisko;                  Nr indeksu;        Grupa dziek.

B

Inżynieria oprogramowania II

## 18.06.04 – 30 minut

1. (Łatwe) Uzupełnij podany diagram procesów zarządzania przedsięwzięciem zgodny z PRINCE 2:

Strategiczne zarządzanie projektem DP

Przygotowanie założeń  proj.

SU

Inicjowanie projektu IP

Zarządzanie zakresem etapu SB

Za-mknięcie proj.

CL

Sterowanie etapem CS

Planowanie PL

Zarządzanie wytwarzaniem produktów

2. Jedną z najbardziej intuicyjnych definicji testowania podał Glen Myers. Według niego testowanie jest to ...........................................

wykonanie programu celem znalezienia błędu

.......................................................................

.......................................................................

3. W pewnej organizacji zebrano następujące dane historyczne:

| Średnia liczba błędów na 1 000 LOC | 20 |
| --- | --- |
| Średnia pracochłonność wykrycia 1 błędu poprzez testowanie | 4 godz. |
| Skuteczność inspekcji | 80% |
| Prędkość inspekcji 3-osobowej | 100 LOC/godz. |

Oszacuj, w oparciu o te dane, pracochłonność optymalnie zorganizowanej kontroli jakości (inspekcje + testy) dla aplikacji o rozmiarze 40 000 LOC.

1 840

Odp.:

Przedstaw uzasadnienie swojej odpowiedzi:

Czas inspekcji: CzIn = 40 000 / 100 = 400 godz.

Prac. inspekcji: PrIn = 3 x 400 godz. = 1 200 godz.

Liczba błędów: LiB = 20 x 40 = 800 bł.

Błędy wykryte przez ins. BIn=80% z LiB = 640 bł

Błędy wykryte w test. BTst = LiB – Bin = 160 bł.

Pracochłonność test. PrTst= 4 x BTst = 640 godz.

Łączna pracochł. = PrIn + PrTst = 1 840 godz.

4. Z analizy aplikacji napisanych przez firmę X w języku Java wynika, że klasy mają rozmiary od 15 do 960 linii kodu. W firmie X zdecydowano się na stosowanie 3-stopniowej rozmytej skali  rozmiaru: krótka klasa, średnia i długa. Oszacuj rozmiar kodu 10 średniej długości klas.

1 200

Odp.:. 1; 2; 3; 4; 5; .

Uzasadnienie odpowiedzi:

p = współczynnik skali

s = liczba stopni = 3

p3 = 960 / 15 = 64 = 43, czyli p = 4

Przedział krótkich = <15, 15 x p> = <15, 60>

Przedział średnich = <60, 60 x p> = <60, 240>

Przedział długich = <240, 240 x 4> = <240, 960>

Krótka = śred_geom(15, 60)=sqrt(15x60)=30 LOC

Średnia = Krótka x p = 30 x 4 = 120 LOC

Długa = Średnia x p = 120 x 4 = 480 LOC

10 Średnich klas = 10 x 120 = 1 200 LOC

5. W modelu Sommerville'a-Sawyera za każdą praktykę można dostać od ..... do ...... Praktyki zostały podzielone na 3 kategorie: ...................

0

3

podstawowe

pośrednie

zaawansowane

..................................... i ..................................

W modelu Sommerville'a-Sawyera liczba poziomów dojrzałości wynosi ........ Aby być na poziomie powtarzalnym trzeba mieć ponad  ..........................................................................

3

55 pkt za praktyki podstawowe