## Slide 1: Zwinne metodyki programowania
Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 11

## Slide 2: Wstęp
L
O
O
P
Syndrom LOOP
ate (późno)
oor quality (kiepska jakość)
ver budget (przekroczony budżet)
vertime (nadgodziny)
Loop

## Slide 3: Wstęp
Auditor
Good guys
ISO 9000
Kryte-
ria
Bad guys

## Slide 4: Wstęp
CMM
Departament Obrony USA
SEI, Carnegie-Mellon Univ.
1989 - 93
CMMI: grudzień, 2000
CMM – Capability Maturity Model

## Slide 5: Wstęp
Proc
Procedury dla CMM Poziom 2
przeglądy zobowiązań zewnętrznych
opracowywanie planu przedsięwzięcia
szacowanie rozmiaru, pracochłonności, kosztu, krytycznych zasobów obliczeniowych i harmonogramu
dokonywanie zmian w planie
przeglądy przedsięwzięcia przy kamieniach milowych
planowanie zapewnienia jakości
...
x 13

## Slide 6: Wstęp
IEEE
Standardy IEEE
IEEE Std 829: Test Documentation
IEEE Std 830: Requirements Specification
IEEE Std 982.1: Measures to Produce Reliable ..
IEEE Std 1012: Software Verification & Validatio
IEEE Std 1028: Revies
...

## Slide 7: Wstęp

## Slide 8: Wstęp
Problemy
Za dużo
papierów!
Za dużo
zebrań!

## Slide 9: Wstęp

## Slide 10: Wstęp

## Slide 11: Wstęp
XP Zbawca
Najważniejsza komunikacja ustna.
Jedyne artefakty: kod + testy
IEEE/ANSI standard 830-1993? Zbędny!
Inspekcje Fagana? Zbędne!
Punkty funkcyjne? Zbędne!
Żadnych nadgodzin!
Zawsze to
mówiłem!

## Slide 12: Wstęp
Tom DeMarco
"XP jest dzisiaj najważniejszym ruchem w naszej dziedzinie."
Extreme Programming (XP) =
lekka (lightweight, agile)
metodyka rozwoju oprogramowania

## Slide 13: Manifest zwinności
Luty 2001, Snowbird, Utah, 17 osób
Kent Beck (karty CRC, xUnit, XP)
Alistair Cockburn (rodzina metodyk Crystal)
Marin Fowler (refaktoryzacja, UML Distilled)
Jim Highsmith (Adaptive Software Development)

## Slide 14: Manifest zwinności
Jednostki i interakcje niż procesy i narzędzia
Ważniejsze:

## Slide 15: Główne części normy ISO 9001:2000
4 System zarządzania jakością (dokumentacja)
5 Odpowiedzialność kierownictwa
6 Zarządzanie zasobami
7 Realizacja wyrobu
8 Pomiary, analiza i doskonalenie
ISO 9001:2000

## Slide 16: Problemy z ISO 9001
Brak elastyczności działania
ISO
Zbyt dużo dokumentacji
Udokumentowane
= lepsze

## Slide 17: Manifest zwinności
Jednostki i interakcje niż procesy i narzędzia
Ważniejsze:
Działające oprogramowanie niż obszerna dokumentacja
Współpraca klienta niż negocjacja kontraktu
Nadążanie za zmianami niż trzymanie się planu

## Slide 18: Wstęp
1. Zupełnie niezgodny
Model dojrzałości dla XP
2. Początkowy
Relacje z klientem (CRM)
Zapewnienie jakości produktu
3. Zaawansowany
Programowanie parami
4. Dojrzały
Wydajność procesu

## Slide 19: Plan wykładu
Relacje z klientem
Zapewnienie jakości
Programowanie parami

## Slide 20: Role w XP
Klient
Programiści
On-site customer

## Slide 21: Relacje z klientem
Nie musisz być wydajny, byleś był skuteczny
Klient powinien cały czas pracować z zespołem
Uczyń klienta swoim przywódcą („co robić” ważniejsze niż „jak robić”)
Zadbaj o efektywną współpracę

## Slide 22: Role w XP
Klient
Coach
Tracker
Tester
Programiści
On-site customer

## Slide 23: Relacje z klientem
Data: 6.11.01 Typ: Nowa: X Naprawa:__ Rozbudowa:__
Numer opowieści: 23
OPOWIEŚĆ: Dla każdego konta oblicz saldo dodając wszystkie wpłaty i odejmując wszystkie wypłaty.
Rozmiar:
Opowieści użytkownika

## Slide 24: Relacje z klientem
Opowieści użytkownika
It was
not OK.
Muszę napisać
opowieść.
Opowieść:
Jest wstępem do
rozmowy.
Jest krótka.
Opisuje funkcję/cechę
systemu.
Ma wartość dla klienta.
Musi być testowalna.

## Slide 25: Termodynamiczny model projektu
Delivery date
Cost
Defects
Incompleteness

## Slide 26: Termodynamiczny model projektu
Delivery date
Cost
Defects
Incompleteness

## Slide 27: Termodynamiczny model projektu
Delivery date
Cost
Defects
Incompleteness
Impossible

## Slide 28: Termodynamiczny model projektu
Delivery date
Cost
Defects
Incompleteness

## Slide 29: Termodynamiczny model projektu
Delivery date
Cost
Defects
Incompleteness

## Slide 30: Cykl życia w XP
Wydanie 2
Wydanie 1
Przyrost 1
Przyrost 2
Przyrost 1
Przyrost 2

## Slide 31: Relacje z klientem
Pierwsze wydanie
sterowca gotowe!
Stosuj częste krótkie wydania
Wydanie:
Ma wartość użytkową.
Trafia do użytkowników
końcowych.

## Slide 32: Relacje z klientem
Wydanie podziel na przyrosty
Przyrost I
Przyrost II
Przyrost:
Niepusty zbiór opowieści użytkownika.
Charakter wewnętrzny (nie trafia do użytkownika końcowego).
2 – 3 tygodnie (70%).

## Slide 33: Relacje z klientem
Sterowiec?
To taka łódka, tyle, że
pływa w powietrzu
a nie po wodzie.
Znajdź metaforę dla systemu
Metafora:
Wyjaśnia działanie systemu w terminach zrozumiałych dla klienta.

## Slide 34: Relacje z klientem
Stosuj grę planistyczną
„Aby rzeczy pierwsze były pierwsze” – S. Covey

## Slide 35: Relacje z klientem
Planowanie wydania
Pisze opowieść
Klient
It was
not OK.
Dzieli opowieść
Klient
It was
not OK.
Szacują opowieść
Informatycy
It was
not OK.
Za duża!

## Slide 36: Relacje z klientem
Pracochł., ryzyko prędkość
Informatycy
More
colors
9 godz
Pisze opowieści użyt.
Klient
More
colors
Wybiera zakres
Klient
More
colors
More
func.
9 h
6 h
Planowanie wydania

## Slide 37: CMM & Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zmianą
Change request
Err
User
S.C. Manager
Change request
Developer
Change report
SCCB
Deci-sion
Change order
Yes
P. Manager

## Slide 38: Zarządzanie zmianą w XP
Klient
Zmieńmy wymagania.
Programiści
OK.
OK.
OK.
OK.
Any moment

## Slide 39: Zarządzanie zmianą w XP
Klient
Programiści
Mamy problem.
Zmieńmy wymagania.
OK.
Any moment

## Slide 40: Testy akceptacyjne
Klient
Tester
Failure
Success

## Slide 41: Plan wykładu
Relacje z klientem
Zapewnianie jakości
Programowanie parami

## Slide 42: Zapewnianie jakości
Dbaj o prostotę
Unikaj optymalizacji
Dla każdej jednostki kodu opracuj NAJPIERW zestaw testów, potem pisz kod.
Automatyczne wykonanie testów
Refaktoryzacja

## Slide 43: Refactoring
Big change
Old
version
New
version
Refactoring
Old
version
Small change
New
version
Better
version
The same
functionality

## Slide 44: Zapewnianie jakości
Kod musi przejść wszystkie testy jednostkowe zanim przekażesz go do eksploatacji
Dla każdego wykrytego błędu utwórz zestaw testów
Często integruj kod
Często wykonuj testy akceptacyjne i publikuj ich wyniki

## Slide 45: Plan wykładu
Relacje z klientem
Zapewnianie jakości
Programowanie parami

## Slide 46: Programowanie parami
Autor
Recenzent
if (x=y)
z=0;
Ma być
x==y

## Slide 47: Programowanie parami
Po pewnym czasie..
Autor
Recenzent
x-=y;
else
Jak to
testować?

## Slide 48: Programowanie parami
Cały produkt jest kodowany w parach.
Standard kodowania.
Częste integracje.
Tylko jedna para integruje kod w danej chwili.
Pary się zmieniają.
Error

## Slide 49: Programowanie parami
Kod jest własnością całego zespołu.
System zarządzania wersjami !
Otwarta przestrzeń pracy dla zespołu.
Error

## Slide 50: Podsumowanie
XP: Małe przedsięwzięcia programistyczne (do 10 osób).
Podstawowe czynniki ryzyka XP:
brak dokumentacji – pielęgnacja produktu,
problemy z dostępnością klienta,
tylko 1 przedstawiciel klienta.
Inne metodyki: DSDM, RUP, Scrum, Crystal
Wreszcie!

## Slide 51: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?