## Slide 1: Estimation of Defects and Effort
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/require/
Requirements Engineering & Project Management
Lecture 6

## Slide 2: FTRs, Inspections and Walkthroughs
Artefact

## Slide 3: Agenda
Defect Injection
Capture-Recapture
Use-Case Points
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 4: Estimation of non-detected defects
Defect Injection
Catch-recatch
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Generalnie są dwie metody szacowania liczby nie wykrytych defektów: wstrzykiwanie defektów i tzw. 2-krotne łowienie (po angielsku ta ostatnia metoda nazywa się capture-recapture).

## Slide 5: Defect Injection
1 The artifact is injected with n defects.
...
kroku
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Zacznijmy od wstrzykiwania defektów – koncepcja tej metody jest bardzo prosta. W pierwszym kroku do artefaktu, który chcemy poddać kontroli jakości dodajemy n defektów.

## Slide 6: Defect Injection
1 The artifact is injected with n defects.
2 The modified artifact is subject to quality assurance.
...
kroku
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
W drugim kroku przekazujemy tak spreparowany artefakt do kontroli jakości. Inspektorzy, na przykład korzystając z wcześniej przedstawionej procedury, szukają w tym artefakcie defektów.

## Slide 7: Defect Injection
1 The artifact is injected with n defects.
2 The modified artifact is subject to quality assurance.
3 The QA report says that
k out of n injected defects and
m ‘new’ defects
have been detected.
Defekty:
1 óstawa
2 krokó
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Zakładając, że wykrycie każdego z n przez nas wstawionych defektów jest tak samo trudne jak wykrycie pozostałych, możemy oszacować liczbę wszystkich defektów (nie licząc defektów przez nas wstawionych) na podstawie przedstawionego, prostego wzoru: liczba defektów jest w przybliżeniu równa liczbie nowo wykrytych defektów, m, pomnożonej przez liczbę dodanych przez nas defektów, n, i podzielonej przez liczbie „naszych” defektów, jakie udało się wykryć inspektorom. Oczywiście, ten wzór można stosować, o ile liczba k > 0. Przy k = 0 inspekcję (czy inną formę kontroli jakości) należałoby powtórzyć.

## Slide 8: Defect Injection
1 The artifact is injected with n defects.
2 The modified artifact is subject to quality assurance.
3 The QA report says that
k out of n injected defects and
m ‘new’ defects
have been detected.
D = Detection rate
Dinjected = k / n
Dall = m / Total
Dinjected  Dall
Defekty:
1 óstawa
2 krokó
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Zakładając, że wykrycie każdego z n przez nas wstawionych defektów jest tak samo trudne jak wykrycie pozostałych, możemy oszacować liczbę wszystkich defektów (nie licząc defektów przez nas wstawionych) na podstawie przedstawionego, prostego wzoru: liczba defektów jest w przybliżeniu równa liczbie nowo wykrytych defektów, m, pomnożonej przez liczbę dodanych przez nas defektów, n, i podzielonej przez liczbie „naszych” defektów, jakie udało się wykryć inspektorom. Oczywiście, ten wzór można stosować, o ile liczba k > 0. Przy k = 0 inspekcję (czy inną formę kontroli jakości) należałoby powtórzyć.

## Slide 9: Defect Injection
1 The artifact is injected with n defects.
2 The modified artifact is subject to quality assurance.
3 The QA report says that
k out of n injected defects and
m ‘new’ defects
have been detected.
Total  m n / k
Defekty:
1 óstawa
2 krokó
D = Detection rate
Dinjected = k / n
Dall = m / Total
Dinjected  Dall
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Zakładając, że wykrycie każdego z n przez nas wstawionych defektów jest tak samo trudne jak wykrycie pozostałych, możemy oszacować liczbę wszystkich defektów (nie licząc defektów przez nas wstawionych) na podstawie przedstawionego, prostego wzoru: liczba defektów jest w przybliżeniu równa liczbie nowo wykrytych defektów, m, pomnożonej przez liczbę dodanych przez nas defektów, n, i podzielonej przez liczbie „naszych” defektów, jakie udało się wykryć inspektorom. Oczywiście, ten wzór można stosować, o ile liczba k > 0. Przy k = 0 inspekcję (czy inną formę kontroli jakości) należałoby powtórzyć.

## Slide 10: Agenda
Defect Injection
Capture & Recapture
Use-Case Points
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 11: Capture-Recapture
How many fish are there?

## Slide 12: Capture-Recapture
1 Catch a sample

## Slide 13: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them

## Slide 14: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them
3 Release them

## Slide 15: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them
3 Release them
4 Catch another group

## Slide 16: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them
3 Release them
4 Catch another group
5 How many tagged?

## Slide 17: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them
3 Release them
4 Catch another group
5 How many tagged?
20
30
5

## Slide 18: Capture-Recapture
1 Catch a sample
2 Tag them
3 Release them
4 Catch another group
5 How many tagged?
20
30
5
Total =
20 * 30 / 5 =
120

## Slide 19: Capture-Recapture
A
B
C
Total defects = A * B / C
If C = 0 ...
Artefact

## Slide 20: Capture-Recapture
More than 2 reviewers
A
B
Most unique defects found
All others
Total defects = A * B / C

## Slide 21: Agenda
Defect Injection
Capture-Recapture
Use-Case Points
Introduction
XPrince Team
Project Lifecycle
The Analyst Role
The Architect Role
The Project Manager Role
Scaling up
Conclusions

## Slide 22: COCOMO II – Post-architectural model
Size in KSLOC
An average project:
PMNS = 2.94  SizeE
where 0.91  E  1.226
Very low | Low | Nominal | High | Very high | Extra high
6.20 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0.00
5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0.00
7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0.00
5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.10 | 0.00
7.80 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0.00
Precedentedness
Dev. Flexibility
Risk Resolution
Team Cohesion
Process Maturity
Scale Factors

## Slide 23: Scale Factors and Development Effort
E= 1.226
E= 1
E= 0.91
Person-Month
Lines of Code [KSLOC]

## Slide 24: Function Points
2 2 2 26
3 3 3 48
2 1 0 10
2 1 0 24
0 1 0 7
115

## Slide 25: Function Points
FP = UT * CM
FP – Function points
UT – Unadjusted total
CM – Complexity multiplier: 0.65 .. 1.35
CM = 0.65 + 0.01 *  Influence_factors
14 Influence factors, 0 - 5 points for each

## Slide 26: Actors
1 point: Simple - Defined API
2 points : Average - TCP/IP or text
3 points : Complex - GUI

## Slide 27: Use Cases
5 points : Simple – up to 3 transactions
10 points : Average – 4-7 transactions
15 points : Complex – more than 7 transactions
Paper pre-submission
Main scenario
1. System displays a form.
2. Author fills-in the form.
3. System checks the data.
Extensions
3a. Wrong data format.
3a1. System displays an appropriate message. Return to Step 2.

## Slide 28: Use-Case Points
where:
TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor)
EF = 1.4 + ( –0.03 * EFactor)
UCP = UUCP * TCF * EF
Effort = UCP * <20, 30> [h]
Unadjusted Use-Case Points

## Slide 29: Technical Factors
T1 Distributed System 2
T2 Response adjectives 2
T3 End-user efficiency 1
T4 Complex processing 1
T5 Reusable code 1
T6 Easy to install 0.5
T7 Easy to use 0.5
T8 Portable 2
T9 Easy to change 1
T10 Concurrent 1
T11 Security features 1
T12 Access for third parties 1
T13 Special training required 1
Factor
5

## Slide 30: Environment Factors
F1 Familiar with RUP 1.5
F2 Application experience 0.5
F3 Object-oriented experience 1
F4 Lead analyst capability 0.5
F5 Motivation 1
F6 Stable requirements 2
F7 Part-time workers -1
F8 Dicult programming language -2
Factor
5

## Slide 31: Summary
At last!
Defect estimation:
Defect injection
Capture-Recapture
Effort estimation:
Use case points

## Slide 32: Questions?
?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>